## دوره‌فروش (Platform for selling online courses)

# 🧱 ساختار کلی پروژه (Top-Down Breakdown)

### 🎯 فاز ۱: پایه‌گذاری پروژه و زیرساخت‌ها

هدف: راه‌اندازی اسکلت اصلی پروژه و آماده‌سازی محیط توسعه مشترک.

#### تسک‌های فاز ۱:

- طراحی ساختار کلی پروژه (Monorepo / Multi-repo)

- ایجاد ریپوی Git و GitFlow اولیه (main, develop, feature/)

- تنظیم Docker و Docker Compose برای Front + Back + DB

- ساخت اسکلت پروژه Django و Next.js با مسیرهای جداگانه

- تنظیم PostgreSQL در Docker و اتصال به Django

- راه‌اندازی محیط توسعه فرانت‌اند (Tailwind + shadcn/UI + App Router)

- راه‌اندازی CI/CD ساده در GitLab برای lint/test/format در هر MR

- تنظیم Pre-commit hook و linters برای Python/JS

- مستندسازی setup پروژه برای تیم در Notion/README

### 🔐 فاز ۲: سیستم احراز هویت (JWT + Cookie)

### 🎓 فاز ۳: مدل‌سازی و API اصلی (دوره‌ها، کاربران، مدرس‌ها)

### 💳 فاز ۴: درگاه پرداخت و ثبت‌نام در دوره

### 🎥 فاز ۵: آپلود و نمایش محتوای دوره (ویدیو، جزوه، عکس)

### 💻 فاز ۶: ساخت صفحات UI و تعامل با APIها

### 🔁 فاز ۷: تست، امنیت، بهینه‌سازی، و داکیومنت نهایی

# فاز ۱ – تسک ۱: طراحی معماری پروژه و ساختار فایل‌ها

هدف: طراحی ساختار مایکروسرویس‌محور پروژه به‌گونه‌ای که توسعه، نگهداری، تست و دیپلوی آسان داشته باشد. همه چیز در Docker اجرا خواهد شد.

## 🔧 مشخصات معماری هدف:

- Backend (Django + DRF): سرویس اصلی برای APIها

- Frontend (Next.js): جداگانه در یک سرویس دیگر

- Database (PostgreSQL): در یک کانتینر مجزا

- Reverse Proxy (NGINX): در مراحل بعد برای route کردن ترافیک

- ]اختیاری[  Auth Service: اگر خواستیم auth رو جدا کنیم (در فاز بعد بررسی می‌شه)

- CI/CD در GitLab: با pipeline مستقل برای هر سرویس

به روز ترین روش ها برای اجرای پروژه

| بخش | روش قدیمی | روش حرفه‌ای (به‌روز) |
| --- | --- | --- |
| auth در فرانت | localStorage + axios | httpOnly Cookie + Secure JWT یا NextAuth.js |
| مدیریت فرم‌ها | useState دستی | React Hook Form یا Zod validation |
| fetch داده | axios everywhere | SWR / React Query برای caching و state sync |
| کراد در بک | ViewSet ساده | DRF + permission classes + throttling + logging |
| امنیت API | allow_any everywhere | Scoped permissions + rate limits + CSRF |
| طراحی UI | دست‌ساز + css | Tailwind UI یا shadcn/ui یا MUI |
| توسعه فرانت | فقط pages | Next.js 14 App Router (Server Components + SSR/ISR) |
| مدیریت وضعیت | useState/useContext | Zustand / Redux Toolkit Query |
| تست | بدون تست | Vitest / Jest / Django test cases |
| CICD | دستی | GitHub Actions + Docker build/test/lint |

مواردی که نیازه یاد بگیرم

### ✅ لیست مهارت‌ها و مفاهیم موردنیاز برای ساخت پروژه Fullstack (Django + Next.js + Docker + PostgreSQL)

#### 🔸 1. Docker & DevOps (برای اجرای کل پروژه در کانتینرها)

- مفاهیم پایه: Image, Container, Volume, Bind Mount

- Dockerfile نوشتن برای:

  - Django

  - Next.js

- docker-compose برای اجرای چند سرویس با هم

- اتصال Django و PostgreSQL در Docker

- مدیریت secretها (env)

- مدیریت static/media در Docker

- Debug داخل کانتینر

- مقدمات CI/CD با GitLab یا GitHub Actions (بعد از کانتینری کردن کامل)

- مفاهیم پیشرفته‌تر DevOps (مرحله بعدی: nginx, reverse proxy, production-ready setup)

#### 🔸 2. PostgreSQL (به‌عنوان دیتابیس اصلی پروژه)

- نصب و اتصال در کانتینر

- ساخت مدل‌های رابطه‌ای با ForeignKey و ManyToMany

- Queryهای بهینه (annotate، aggregate، subquery)

- Index و performance پایه

#### 🔸 3. Django Backend (API-focused)

- مدل‌سازی پیشرفته

- استفاده از ModelViewSet و GenericAPIView

- Auth با JWT (SimpleJWT یا Django Rest Auth)

- سطوح دسترسی (Permissions & Throttling)

- Signalها و override کردن save/delete

- مدیریت فایل (تصویر، ویدیو)

- فیلتر و جستجو در API

- Pagination حرفه‌ای (LimitOffset + Custom)

#### 🔸 4. Next.js Frontend (کاربردی و مدرن)

- ساخت صفحات و روتینگ دینامیک

- API Routes اگر لازم شد

- استفاده از SWR یا React Query برای fetch هوشمند

- auth context / global state برای احراز هویت

- صفحه محصول، سبد خرید، ورود، ثبت‌نام

- فرم‌ها با react-hook-form یا zod/yup

- استفاده از کتابخانه‌های UI حرفه‌ای (ShadCN، MUI، Tailwind)

#### 🔸 5. ارتباط Frontend و Backend

- استفاده از Axios یا Fetch

- مدیریت توکن‌ها (Refresh / Access)

- Private routes

- handling 401 / 403 errors

#### 🔸 6. Security & Best Practices

- CSRF / CORS

- .env structure

- ذخیره ایمن توکن

- احراز هویت با HTTPS فقط (ذکر تئوری)

- امنیت فرم‌ها، فایل‌ها، JWT expiry, password hash

#### 🔸 7. Project & Code Management

- ساختاردهی فولدرها در Django و Next.js

- نوشتن داکیومنت README و پوشه‌بندی قابل دفاع

- آماده‌سازی برای تست (unit / integration)

- استانداردهای Git commit (conventional commits)

- استفاده از GitHub issues / Kanban برای کنترل وظایف

یک ساختار فرضی  برای پروژه

#### 1. ساختار کلی پروژه:

ما به یک ساختار فول‌استک نیاز داریم که شامل دو بخش مستقل ولی هماهنگ باشه:

- backend/ (Django + DRF)

- frontend/ (Next.js)

- docker-compose.yml برای اجرای همزمان محیط dev

- استفاده از PostgreSQL به عنوان دیتابیس

#### 2. گام‌های اولیه:

📂 ریشه پروژه:

mkdir course-platform

cd course-platform

📁 راه‌اندازی backend:

django-admin startproject core backend

cd backend

python -m venv venv

source venv/bin/activate  # ویندوز: venv\Scripts\activate

pip install django djangorestframework psycopg2-binary

📁 راه‌اندازی frontend:
در مسیر اصلی:

npx create-next-app@latest frontend

cd frontend

npm install

#### 3. اتصال به Postgres:

در backend/core/settings.py:

DATABASES = {

'default': {

'ENGINE': 'django.db.backends.postgresql',

'NAME': 'course_db',

'USER': 'your_db_user',

'PASSWORD': 'your_db_password',

'HOST': 'localhost',

'PORT': '5432',

}

}

می‌تونیم بعداً از docker-compose استفاده کنیم برای راه‌اندازی PostgreSQL داخل کانتینر.

فازبندی و ایجاد تسک های اولیه

## 🔧 فاز 1: آماده‌سازی زیرساخت‌ها و معماری پروژه

هدف: ساخت پایه‌ای‌ترین ساختار پروژه با تفکیک کلاینت و سرور.

### 📍 تسک‌ها:

- ایجاد ریپوی اصلی روی GitHub

  - با نام مثلcourse-platform

- راه‌اندازی پروژه Django به‌صورت ماژولار

  - نصب virtualenv

  - تنظیم ساختار اپ‌ها (مثلاً: users, courses, orders, payments)

  - تنظیم محیط dev و prod با dotenv

  - اتصال به دیتابیس Postgres

- راه‌اندازی پروژه Next.js با TypeScript

  - نصب Tailwind

  - تنظیم مسیرهای base

  - تنظیم ESLint + Prettier

- تنظیم Docker برای dev و prod

  - docker-compose.yml برای هماهنگ‌سازی Django و Postgres

  - امکان اتصال Next.js در صورت نیاز

## 🧩 فاز 2: طراحی مدل‌های پایگاه داده و APIهای اصلی

هدف: پیاده‌سازی مدل‌های اصلی و آماده‌سازی APIها با DRF

### 📍 تسک‌ها:

- مدل‌های اصلی Django

  - User (با استفاده از AbstractBaseUser)

  - Course, Section, Lesson

  - Enrollment

  - Order, Payment

- سریالایزر و ویوها با DRF

  - Login / Register (با JWT)

  - لیست دوره‌ها، جزئیات دوره، خرید دوره

- تست اولیه APIها با Postman

## 🖥 فاز 3: توسعه رابط کاربری (Next.js)

هدف: ساخت رابط کاربری قابل استفاده و ریسپانسیو

### 📍 تسک‌ها:

- Landing Page و Navigation

- صفحه لیست دوره‌ها

- صفحه جزئیات دوره

- ثبت‌نام و لاگین

- سبد خرید و پرداخت (نمایشی)

## 🔐 فاز 4: احراز هویت، سطوح دسترسی و امنیت

هدف: ایمن‌سازی پروژه و ایجاد کنترل دسترسی

### 📍 تسک‌ها:

- استفاده از JWT در کلاینت و ذخیره امن توکن‌ها

- تنظیم ریدایرکت‌ها و محافظت از مسیرهای حساس

- پیاده‌سازی نقش‌ها (مثلاً دانشجو و مدرس)

## 🧾 فاز 5: قابلیت‌های پیشرفته و بهینه‌سازی

هدف: افزایش کیفیت و قابلیت استفاده پروژه

### 📍 تسک‌ها:

- سیستم ثبت‌نام در دوره و کنترل دسترسی به ویدیوها

- پنل مدیریت ساده برای آپلود درس‌ها

- Lazy loading و سئوی اولیه

- مدیریت خطاها + پیاده‌سازی toast / modals

## 🚀 فاز 6: آماده‌سازی برای ارائه / رزومه / دفاع

هدف: آماده‌سازی نهایی برای دفاع از پروژه و مستندسازی

### 📍 تسک‌ها:

- مستندسازی در README.md

- تهیه اسکرین‌شات از پروژه و دموها

- آماده‌سازی اسکریپت برای توضیح بخش‌های کلیدی

- نوشتن سناریوی داستان همکاری در پروژه